ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ

СНТ «Наука» за  2025 г.

Уважаемые садоводы!

Вашему вниманию представляется отчет о выполненных работах и деятельности Правления в садоводческом товариществе «Наука» за 2025 г.

РАЗДЕЛ 1 . Перечень выполненных работ:

- Осуществлялся регулярный прием садоводов в здании правления 3 раза в неделю с 01.04.2025 по 01.11.2025.

- После первого запуска воды была найдена течь и проведен ремонт центральной трубы (между уч.119, 134).

- Было заменено 200 метров центральной трубы, проходящей мимо участков 434-465, 27 метров центральной трубы между 10 и 11 улицей. (Старые трубы демонтированы и находятся под видеонаблюдением у здания правления).

- Велась хозяйственная деятельность по ремонту трубопровода: заменено 500 метров труб, что на 100 метров больше, чем в прошлом году, поставлены 2 новых фильтра, чтобы избежать накопления окалины в пластиковых трубах. Результат установки фильтров удовлетворительный, работа продолжится.

- Проводилась обрезка деревьев и покос травы на территории общего пользования СНТ «Наука».

- Было проведено ежегодное водолазное обследование систем водокачки, которое было признано удовлетворительным.

- Был проведен ремонт спуска по 11 улице (100 метров), для этого выкопан и обустроен колодец, установлено оборудование, позволяющее автоматически откачивать воду при заполнении колодца, направлять ее в общую трубу. Спуск укреплен щебневым материалом, затем положена асфальтная крошка.

- Совместно с СНТ «Строитель» установлен 1 автоматический шлагбаум на въезды в СНТ к стороне поля.

- Продолжена работа по аренде участков и чистке заброшенных участков в СНТ.

- Установлен забор, предотвращающий съезд транспорта с дороги на территорию СНТ, что позволило сохранить центральную трубу и обезопасить территорию СНТ от воровства.

- Установлены поручни на спуске на пляж 8 улицы, запрос на установку был предложен на собрании в августе 2025г. и поддержан собранием и Правлением СНТ «Наука».

- На водокачке был установлен новый контактор.

- После того как комитет тарифного регулирования не поддержал продолжение инвестиционной программы на территории СНТ «Наука», Председателем СНТ «Наука» были написаны письма в различные органы исполнительной и законодательной власти, чтобы каким-то образом на территории СНТ федеральная инвестиционная программа была завершена. Только губернатору было направлено 10 писем. В итоге в декабре 2025 года силами ООО «Волгаэнергосеть-СНТ были заменены опоры на 8-12 улицах, провода полностью заменены на сип (самонесущий изолированный провод). На территории СНТ установлена новая трансформаторная подстанция, к которой планируется переподключить садоводов 8-12 улиц. Силами СНТ все садоводы, оплатившие целевой взнос, будут подключены к новым линиям передач.

- Были куплены лебедка для поднятия (спуска) труб на водокачке, большая болгарка.

- Полностью погашена задолженность по пеням за несвоевременную оплату 2020-2023 в ПАО Энергосбыт, ПАО Сбербанк, приставам, что позволила с июля месяца выплачивать сотрудникам СНТ «Наука» заработную плату с июля 2025, осенью и зимой оплачивать налоги и коммунальные платежи с расчетного счета СНТ «Наука».

- На должников по членским взносам по 5 участкам поданы документы в мировые суды, более чем на 100 т.р. расчетный счет был пополнен за счет взыскания задолженности по членским взносам.

- Так как ООО Русь-2 не приняла условия по аренде земли у СНТ «Наука», им пришлось покинуть территорию СНТ.

- Выполнялись обязательства по оплате мирового соглашения с ООО Русь-2.

- Выполнялись обязательства по оплате коммунальных услуг. Согласно договорам и актом сверки за потребленные услуги у СНТ нет задолженности перед ПАО «Волгоградэнергосбыт», ООО Эко-центр, БВУ Нижневолжское управление (вода) и налоговую.

- Вовремя сданы отчеты в «Ростехнадзор», Отдел водных ресурсов по Волгоградской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, написано более 60 писем в различные инстанции и др., в том числе и по запросу собственников СНТ «Наука».

- Осуществлялась помощь садоводам при внесении показаний через лицевые счета СНТ «Наука» для корректного начисления оплаты за потребленную электроэнергию.

- Осуществлялось регулярное размещение информации на информационном сайте https://nauka34.ru/  . Осуществлялась поддержка работы сайта.

- Осуществлялось регулярное и оперативное размещение информации в чате Viber, WhatsApp и Телеграмм СНТ.

- Организовано и проведено два общих собрания садоводов в очно-заочной форме (март и август  2025 г.).

- Бухгалтерские отчеты были отправлены через программу «Садовод» в налоговую службу, страховой фонд и др.

Раздел 2. Финансовый анализ исполнения бюджета СНТ 2025 г.:

|  | «Согласовано» протокол Правления №2 СНТ «Наука» от 0..02.2026 |
| --- | --- |

| № пп | Приход | План | Потрачено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Членские взносы на 2025г. | 4772800 |  |
| № пп | Расход | План |  |
| 1 | Фонд оплаты труда | 1195000 | 1177543,85 |
| 2 | Налоги | 359695 | 469756,38 |
| 3 | Услуги банка, обслуживание р/счета | 30000 | 32112,69 |
| 4 | Обл. Союз садоводов | 20700 | 23000 |
| 5 | Хозяйственные расходы в т.ч. |  |  |
|  | Программа «Садовод» за 2026 | 22500 | 25000 |
|  | Использование воды | 100000 | 111725,35 |
|  | Газосварочные материалы | 20000 | 9978,8 |
|  | Электроэнергия насосной и правления | 350000 | 391044,48 |
|  | Канцелярские расходы | 10000 | - |
|  | Аренда авто | 35000 | 35000 |
|  | Услуги связи и почты | 6000 | 10627,08 |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | 230000 | 258931,65 |
|  | Содержание насосной станции | 25000 | 39283 |
|  | Юридическое сопровождение | 60000 | 173000,9 |
|  | Водолазное обследование | 12000 | 10878 |
|  | ГСМ | 50000 | 9778 |
|  | Частичная замена центральной трубы | 150000 | 121000 |
|  | Покупка и установка фильтров на центральную трубу | 50000 | 30000 |
|  | Покупка лебедки и других инструментов | 60000 | 31706 |
|  | Ремонт и замена труб садоводов | 50000 | 77346 |
|  | Обслуживание шлагбаумов | 26905 | 20300 |
|  | Ремонт спуска дороги 8,11 улица | 500000 | 131000 |
|  | Охрана (мировое соглашение) | 600000 | 571000 |
|  | Заключение договоров с самозанятыми |  |  |
| (работа трактора) |  |  |  |
| бухгалтер | 360000 |  |  |
| 116000 |  |  |  |
| 50000 |  |  |  |
|  | Спец. Одежда сотрудников |  | 15000 |
|  | Установка колодца |  | 7355 |
|  | Установка забора |  | 134084 |
|  | Установка шлагбаума |  | 15104 |

Приложения:

- Акт сверки с ПАО «Волгоградэнергосбыт»;

- Акт сверки с ООО «Эко-центр».